GEO OPTIMIZATION PLAN

LIGUOXING 网站 GEO 优化实施方案

从“产品展示站”升级为“可被 AI 理解、验证与引用的行业知识源”

项目：www.liguoxing.com 英文工业设备站

文档版本：V1.0

编制日期：2026-07-30

适用范围：事实治理、技术 SEO/GEO、内容建设、海外引用与验收

依据：03-工单表.xlsx、本地项目代码、线上页面抽样、现有技术资料库

核心判断  当前站点已具备可抓取的静态正文、基础 sitemap 和设备参数，不存在全站“空壳页”致命问题。主要缺口是事实证据治理、实体化结构数据、可抽取内容块和外部权威引用。

内部实施与验收文档

# 1. 执行摘要

本方案将原工单的 15 项问题重新分为四个交付包：事实底座、技术标记、内容矩阵、外部信源。实施顺序必须先确定品牌和设备事实，再生成 JSON-LD、llms.txt 和页面内容，否则容易将未核实的营销说法批量扩散。

建议决策  立即启动 T-001、T-002 和 T-007；将 T-006 改为“站点抓取回归测试”；将 T-008 至 T-013 改为按页面意图选择性实施；将 T-015 和 T-016 定义为季度结果指标。

## 1.1 预期成果

- 建立可追溯的品牌与设备事实源，降低 AI 回答中的品牌描述漂移。

- 使搜索引擎和 AI 抓取器能明确识别公司、产品、技术参数、文章、视频和页面关系。

- 把核心产品页从规格展示页扩展成可回答选型、材料、工艺和应用问题的知识页。

- 建立固定测试题库，按月记录 ChatGPT、Perplexity、Gemini 和 Copilot 的提及与引用情况。

## 1.2 原工单处理分类

| 类别 | 工单 | 处理结论 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接保留 | T-001、T-002、T-007 | 优先实施 | 分别对应实体一致性、事实源和机器可读结构，是后续所有工作的依赖。 |
| 调整口径 | T-006、T-008~T-014 | 按页面类型实施 | 线上代表页可抓取；不是每个页面都需要步骤、FAQ、对比或 1000 词。 |
| 辅助项 | T-005 | 降为 P2 | llms.txt 可作为官方事实索引，但不是标准化排名保证。 |
| 条件项 | T-003 | 依赖第三方来源 | 百科或 Wikipedia 需要独立可靠来源，不能把“提交”当成保证上线的开发任务。 |
| 结果 KPI | T-015、T-016 | 季度跟踪 | 提及率和官网引用率受收录、外部信源和平台模型变化影响，不能作为单次改版承诺。 |

# 2. 现状与问题边界

## 2.1 已确认的优势

- 站点为静态 HTML 内容结构，线上首页、设备页、关于页和新闻详情页可被文本抓取器读取。

- robots.txt 允许抓取，并声明 sitemap.xml。

- BVM-120 产品页已包含速度、尺寸、材料、功率、气源和水源等技术参数。

- 项目已建立内部设备知识库，包含来源资料、参数冲突和待确认事项。

## 2.2 主要缺口

| 缺口 | 当前表现 | 影响 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事实证据未统一 | 参数分散在 DOCX、PPTX、PDF 和页面中，部分说法无公开证据。 | 易导致品牌描述漂移和过度承诺。 | P0 |
| JSON-LD 缺失 | 全站 HTML 未发现 application/ld+json。 | 搜索引擎需要自行推断公司、产品和内容类型。 | P0 |
| 页面内容密度不均 | 产品参数较丰富，但聚合页、视频页和新闻页偏薄。 | 无法覆盖选型、比较、材料要求和项目决策类问题。 | P1 |
| 可抽取摘要缺失 | 很少有 Quick Answer、Key Facts、FAQ 或明确边界说明。 | AI 需要在长文中自行推理结论，引用错误风险较高。 | P1 |
| 外部实体信号弱 | 客户、媒体、行业站点对品牌和产品的独立提及有限。 | AI 候选来源中官网的可信度和可见度不足。 | P1 |

需注意  工单中“定义 +57.3%”、“数字事实 +61.6%”等数字应视为检测工具的内部启发式指标，不应转换成项目承诺或商业 ROI 预测。

# 3. 优化原则

证据优先：任何具体数字、客户名称、性能结论和绝对化表达都必须关联证据等级。

答案优先：核心页先用 80~120 词说清“这是什么、给谁用、主要参数和边界”，再展开细节。

实体一致：品牌名、公司全称、型号、品类、网址和联系方式在页面、JSON-LD 和外部账号中保持一致。

意图匹配：产品页回答选型问题，应用页回答工况问题，文章回答技术问题，联系页不强行扩写。

可验收：技术层用抓取、schema 验证和索引覆盖率验收；内容层用事实源和页面模板验收；结果层用固定题库按月跟踪。

# 4. 阶段一：建立事实底座

目标是建立一份人和程序都能使用的官方事实卡。建议新建 content/facts.md，以现有 docs/liguoxing-company-equipment-knowledge-base.md 为初始输入，由技术、销售和管理人员联合审核。

## 4.1 事实卡必备字段

- 实体：品牌名、法定公司名、别名、总部地址、联系方式、官方域名和官方社交账号。

- 产品：BVM-120、BVM-120X、SFH-800、GY-800 的规范名称、类别和状态。

- 数字：最大速度、典型速度、尺寸、功率、材料条件、公用工程要求和证据日期。

- 适用与不适用：袋型、材料、底宽、透明度、工况和不应作出的性能承诺。

- 溯源：每条事实对应原始文件、页码或章节、证据等级、审核人和审核日期。

## 4.2 证据等级

| 级别 | 证据类型 | 公开使用规则 |
| --- | --- | --- |
| A | 第三方检测报告、证书、合同、客户公开材料 | 可作为高信任事实并附出处。 |
| B | 经工程或技术负责人签字确认的技术文档 | 可公开，但需保留适用条件和范围。 |
| C | 公司宣传册、PPT、已发布网页 | 可作为营销参考，关键数字建议再确认。 |
| D | 销售口述、历史文案、未确认客户案例 | 不作为公开强事实，先补证据。 |
| E | 无法定位来源或与其他资料冲突 | 标记“待确认”，禁止进入公开页面和 schema。 |

## 4.3 标准定义句

建议英文口径  LIGUOXING (Qingdao Liguoxing Precision Machinery Co., Ltd.) is a China-based manufacturer of industrial woven-bag machinery, specializing in block-bottom valve-bag making lines, lamination equipment, and woven-bag printing machines.

该句建议在 facts.md、Organization JSON-LD 和 llms.txt 中保持完全一致。首页和关于页可在不改变实体、品类和业务边界的前提下自然改写。

## 4.4 高风险表达

- zero leakage、absolutely dust-free、perfectly sealed：除非有可对应工况的检测证据，改为 helps reduce leakage / supports cleaner filling。

- leading global factory、industry leader：需要独立第三方来源，否则改为 manufacturer / direct manufacturer。

- 客户名单和“200+ sets delivered”：需要客户授权、发货台账或可公开证据。

# 5. 阶段二：技术 GEO 建设

## 5.1 抓取与 URL 治理

- 将 T-006 改为回归测试：对 sitemap 中所有 URL 定期执行 HTTP 状态、canonical、H1 和正文词数检查。

- 每个可索引页面应返回 200，HTML 中直接包含主要正文，不依赖用户交互才出现。

- 当前 3 个 Case 文件只跳转到视频页：如保留案例意图，则重建为真实案例页；如废弃，则配置服务器端 301。

- 统一 .html URL 与线上目录型 URL 的 canonical 和重定向规则，避免重复页面。

## 5.2 JSON-LD 映射

| 页面类型 | 建议 Schema | 关键字段 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首页 | Organization + WebSite + WebPage | name、legalName、url、logo、address、contactPoint、sameAs | 公司全称、联系信息与事实卡一致。 |
| 设备页 | Product + WebPage + BreadcrumbList | name、model、brand、manufacturer、image、description、additionalProperty | 工业设备使用 Product，不使用 SoftwareApplication。 |
| 应用页 | WebPage + BreadcrumbList + FAQPage | about、mainEntity、inLanguage、dateModified | 只有页面真实显示 FAQ 时才输出 FAQPage。 |
| 新闻/技术文章 | Article + BreadcrumbList | headline、datePublished、dateModified、author、publisher、mainEntityOfPage | 作者或审核人需要真实身份与职务。 |
| 视频 | VideoObject | name、description、thumbnailUrl、uploadDate、embedUrl、transcript | 每条视频需要独立描述和可读文字摘要。 |
| 联系页 | Organization + ContactPoint | telephone、email、availableLanguage、areaServed | 不填写未公开的价格、评分或营业时间。 |

结构化数据红线  不编造 Offer、AggregateRating、Review 或客户证言；JSON-LD 不能声明页面上不存在的内容；FAQ 问答必须与可见页面文字一致。

## 5.3 sitemap、robots 与 llms.txt

- sitemap.xml：仅保留最终 canonical URL，加入 lastmod，并将重要 PDF 或 PDF 的 HTML 摘要页纳入发现路径。

- robots.txt：保持通用 Allow，确认 Googlebot、Bingbot、GPTBot、ChatGPT-User、PerplexityBot 和 ClaudeBot 未被单独禁止。

- llms.txt：列出官方品牌定义、产品索引、技术资料、应用页、联系方式和最后更新日期，不声明未经验证的事实。

- 站长平台：提交 Google Search Console 和 Bing Webmaster Tools，为 Bing/Copilot 接入 IndexNow。

## 5.4 技术验收

- 核心 URL 返回 200，无意外 noindex，canonical 指向唯一最终 URL。

- 每页仅有一个 H1，标题结构与页面意图一致。

- JSON-LD 通过 Schema.org Validator，并在 Google Rich Results Test 中无错误级问题。

- 页面可见内容与 JSON-LD 字段一致，关键数字能回溯到 facts.md。

- 旧 URL 单跳转到最终 URL，无 meta refresh 和多次跳转链。

# 6. 阶段三：页面内容矩阵

内容优化的目标不是统一把每页扩到 1000 词，而是让每个页面完整回答它承接的用户问题，并提供可以独立被引用的事实块。

## 6.1 页面模板与建议长度

| 页面 | 必备结构 | 建议长度 | 主要目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首页 | 唯一 H1、Quick Answer、4 个事实、核心产品、应用和信任入口 | 500~800 词 | 定义品牌实体与主营业务。 |
| 核心设备页 | 摘要、Key Facts、规格、工艺、材料、应用、限制、FAQ、资料下载 | 800~1400 词 | 回答选型、参数和技术适配问题。 |
| 应用页 | 行业问题、推荐方案、步骤、袋型对比、项目输入条件、FAQ | 600~900 词 | 回答具体工况与生产线适配问题。 |
| 技术文章/新闻 | 直接答案、背景、数据、方法、边界、来源、作者/审核人、更新日期 | 600~1200 词 | 承接信息型和技术决策型搜索。 |
| 视频页 | 独立描述、章节、摘要、文字稿、相关产品链接 | 每条 150~400 词 | 让视频内容可搜索、可摘录、可引用。 |
| 联系/下载 | 明确用途、所需输入信息、资料摘要、联系方式 | 100~350 词 | 提高转化和资料可发现性，无需强行长文。 |

## 6.2 核心产品页模板

- Quick Answer：用 80~120 词直接说明设备类型、材料、袋型、最大速度和关键限制。

- Key Facts：将型号、速度、袋宽、底宽、功率和工厂公用工程要求整理为可见表格。

- How It Works：按放卷、微穿孔、切割、开底、阀口/底贴成型、热风焊接、计数收集说明。

- Material & Utilities：说明复合 PP 筒布、克重、复合强度、透明度、电、气、水条件。

- Application Fit：区分水泥、干粉砂浆、化工粉体、食品粉体和其他工业物料的差异。

- Limits & Confirmation：明确实际产速受底宽、材料、操作条件和工艺调试影响，要求样品测试。

- FAQ：回答材料、袋型、实际速度、换规格、安装条件、交付和培训问题。

## 6.3 优先新增的知识主题

- What is a block bottom valve bag machine?

- Block bottom valve bag vs. sewn bag vs. open-mouth bag.

- How to choose a cement valve bag making machine by bag size and output.

- BVM-120 material, electricity, air and water requirements.

- How bottom width affects practical production speed.

- Packaging differences among cement, chemical powder and food powder.

- Pre-installation site checklist for a block-bottom bag production line.

- Common causes of valve position, bottom patch and hot-air welding instability.

## 6.4 内部链接结构

每个知识主题应链接到相关产品页、应用页和技术 PDF；产品页应反向链接到选型指南、材料要求和真实项目案例。锚文本使用明确的主题或型号，避免全部使用 Read More。

# 7. 阶段四：海外收录与外部引用

官网内容完整只解决“值不值得引用”；要解决“能不能被找到”，还需要搜索收录、外部实体一致性和行业第三方信源。

## 7.1 执行渠道

| 类型 | 渠道 | 执行要点 |
| --- | --- | --- |
| 搜索平台 | Google Search Console、Bing Webmaster Tools、IndexNow | 提交 sitemap、检查索引覆盖、排查爬取和 canonical 问题。 |
| 官方账号 | LinkedIn、YouTube、Facebook、Instagram | 统一公司名、品牌描述、网址、联系信息和产品型号。 |
| 视频内容 | YouTube 说明、字幕、章节和产品链接 | 让工艺演示不只存在于画面，而能被文本检索。 |
| 行业信源 | 客户、经销商、展会、协会、行业媒体 | 发布可核实的项目、交付和技术内容，形成独立品牌提及。 |
| 百科实体 | 百度百科、Wikipedia/Wikidata | 在具备独立可靠来源后进行，避免宣传性写法和利益冲突。 |

## 7.2 禁止做法

- 不批量购买低质量外链，不在无关站点堆叠产品关键词。

- 不将自建百科或新闻稿包装成独立第三方背书。

- 不伪造客户评价、评分、销量、市场份额和“全球领先”类声明。

- 不以单次 AI 测试结果作为已经形成稳定品牌认知的证据。

# 8. 六周实施路线图

| 周期 | 主要任务 | 交付物 | 建议负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 梳理 facts.md，确认品牌定义、设备参数、禁用表达和证据等级。 | 事实卡 V1、冲突清单、审批记录。 | 技术 + 销售 + 管理 |
| 第 2 周 | 修正首页 H1、定义句和摘要；为首页和 BVM-120 页建立 JSON-LD 样板。 | 首页模板、Product/Organization schema、验证报告。 | 前端 + GEO |
| 第 3 周 | 完善 BVM-120 产品页，复制模板到 SFH-800 和 GY-800，补内部链接。 | 3 个产品页、FAQ、Key Facts、资料链接。 | 内容 + 技术 |
| 第 4 周 | 完善 4 个应用页，重建或 301 处理 Case 路由，扩展新闻和视频摘要。 | 应用模板、案例决策、Article/VideoObject schema。 | 内容 + 前端 |
| 第 5 周 | 生成 llms.txt，更新 sitemap/robots，提交搜索站长平台并完成全站回归测试。 | 技术验收清单、收录提交记录。 | 前端 + 运营 |
| 第 6 周 | 发布首批知识文章，统一官方账号，建立 AI 测试题库和基线。 | 题库、基线报告、月度跟踪模板。 | GEO + 海外运营 |

## 8.1 依赖关系

- 先完成事实卡，再写页面文案和 JSON-LD。

- 先完成首页和 BVM-120 试点，再批量扩展到其他页面。

- 先通过结构与抓取验收，再提交站长平台和进行外部发布。

- 外部提及率和引用率在索引更新后按月观察，不在开发上线当天判定。

# 9. 验收与监测

## 9.1 上线验收门槛

| 验收项 | 标准 | 方式 |
| --- | --- | --- |
| 抓取 | 核心 URL 返回 200，HTML 含主要正文，无误阻 robots/noindex。 | 自动抓取 + 人工抽检 |
| 页面结构 | 每页唯一 H1，H2/H3 层级合理，Quick Answer 和主要事实可见。 | 自动 + 人工 |
| JSON-LD | 类型与页面匹配，字段来自 facts.md，Schema.org Validator 无错误。 | 自动验证 |
| 事实一致 | 页面、JSON-LD、PDF 摘要和 llms.txt 的型号与参数不冲突。 | 对照事实卡 |
| 链接和 URL | 无内部 404，canonical 自指或指向预期最终 URL，旧 URL 单跳 301。 | 自动爬取 |
| 可见内容 | FAQ schema 与可见问答一致，无隐藏文本和无证据的评分/评价。 | 人工审查 |

## 9.2 月度 GEO 指标

| 指标 | 定义 | 建议目标 |
| --- | --- | --- |
| 索引覆盖率 | 已索引核心 URL / 已提交核心 URL。 | 上线 30~60 天后 >= 90% |
| 品牌提及率 | 固定题库中，AI 回答主动提及 LIGUOXING 的查询占比。 | 建立基线，季度提升 |
| 官网引用率 | 有来源回答中，引用 liguoxing.com 的查询占比。 | 首季度达到 10% 后逐步提升 |
| 事实准确率 | 提及品牌的回答中，公司、产品和参数与事实卡一致的占比。 | >= 95% |
| 引用页面分布 | 首页、产品页、应用页、知识文章和 PDF 被引用的构成。 | 避免只引用首页 |

## 9.3 固定测试题库

建议按英语市场建立 20~30 个固定问题，分为品牌、品类、选型、工艺、应用和比较六类。每月在相同平台、相同语言和尽量一致的设置下测试，记录日期、模型、回答、引用 URL 和事实错误。

- Who manufactures block bottom valve bag making machines in China?

- What machine is used to make laminated PP block bottom valve bags?

- What are the material requirements for a BVM-120 bag making machine?

- How does bottom width affect block-bottom bag production speed?

- Which bag making line is suitable for cement and dry mortar packaging?

- Block bottom valve bags vs. sewn woven bags: which is better for cement?

# 10. 附录：原工单修订建议

| 工单 | 新优先级 | 处理 | 修订后执行口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| T-001 | P0 | 保留并调整 | 机器层统一定义；可见正文可自然改写，事实不得变化。 |
| T-002 | P0 | 保留 | 使用现有知识库建立 content/facts.md，每条标证据级别。 |
| T-006 | P0 -> P1 | 改为回归测试 | 线上代表页已能抓取；检查全部 URL 并修复真正薄页和跳转页。 |
| T-007 | P0 | 保留并修正类型 | 设备页使用 Product，不使用 SoftwareApplication；补 Organization、Article、VideoObject 等。 |
| T-008 | P1 | 选择性实施 | 只在工艺、选型、安装和应用指南中增加步骤，不要求全站。 |
| T-009 | P1 | 选择性实施 | 优先产品和应用页；问答必须可见并与 FAQPage schema 一致。 |
| T-010 | P1 | 调整 | 核心页加 Quick Answer；不要把联系、下载等页强行改成定义文章。 |
| T-011 | P1 | 调整检测方式 | 产品页已有数字参数；改为检查 Key Facts 、证据和更新日期。 |
| T-012 | P1 | 改为专项内容 | 建立袋型比较、型号比较和工艺比较页，不在所有页面重复对比。 |
| T-013 | P1 | 替换统一 1000 词阈值 | 按页面意图设定长度，技术密度、证据和完整性优先。 |
| T-016 | P1 | 保留为外部运营包 | 完成搜索平台收录、官方账号一致、视频文本化和真实第三方提及。 |
| T-015 | P1 KPI | 保留为季度结果 | 建立固定题库与基线，不承诺一次改版达到 50%。 |
| T-003 | P1 -> 条件项 | 延后 | 先获得独立可靠的行业来源，再考虑百科实体建设。 |
| T-005 | P1 -> P2 | 保留为低成本辅助项 | 在事实卡和核心页稳定后生成并部署 /llms.txt。 |
| T-014 | P1 | 改为内部 QA 指标 | 保留分数参考，但以抓取、结构化数据、事实一致和索引覆盖作为真正验收。 |

# 11. 资料来源

- 03-工单表.xlsx：原始 GEO 问题、优先级、验收标准和影响页数。

- docs/liguoxing-company-equipment-knowledge-base.md：公司、设备、参数、工艺、依据文件和待确认项。

- www.liguoxing.com：线上首页、产品页、关于页、应用页和新闻页抽样。

- Schema.org：https://schema.org/

- Google Search structured data documentation：https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/intro-structured-data

- GEO: Generative Engine Optimization (KDD 2024 / arXiv:2311.09735)：https://arxiv.org/abs/2311.09735

文档边界  本方案用于实施管理和验收设计，不构成搜索引擎排名、AI 引用率或商业转化的保证。平台索引和生成式模型会持续变化，应以固定题库和长期数据评估效果。